Fatimetou

[Nom de la société] | [Adresse de la société]

BUDGET DMA

Détecteur de Mouvement DANS UN LOGEMENT



43 rue de Sainte-Anne  
BP 834 - 87015 LIMOGES  
Tél. : +33 (0)5 55 31 67 24  
Fax : +33 (0) 5 55 06 30 16  
E-mail : infos@3il.fr

Tableau de mise à jour du document

|  |  |
| --- | --- |
| Nom du fichier | DAL\_ Charte 2017\_v0.1.docx |
| Auteur | MESSOUD Fatimetou |
| Relecteurs |  |
| Validateurs | M. MOUHAMADOU  M. SOROLLA.  M. DUROUSSEAU |
| Statut | Document v1 |

Table des matières

[INTRODUCTION 3](#_Toc497748326)

[DESCRIPTION GLOBALE DU BUDGET 3](#_Toc497748327)

[CONCLUSION : 4](#_Toc497748328)

# INTRODUCTION

L’étude du budget est étape essentiel au lancement de projet.

Toute décision prise dans un projet prend en compte la faisabilité techniques et fonctionnelle tout en étudiant ainsi la taille du projet et l’investissement.

# DESCRIPTION GLOBALE DU BUDGET

RESSOURCES :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phase** | **Ressources** | **Coût (€)** | **Durée**  **(Jour/hommes)** |
| **Analyse** | Rédacteur de cahier de charte de projet | 0 | 60 |
| Installation du matériels | 300 | 10 |
| Rédacteur de cahier fonctionnel | 1000 | 10 |
| Ordinateurs (PC-souris-clavier-unité  centrale) | 5000 | 10 |
| Logiciel Bureau | 0 | 10 |
| Rédacteur du document manegement de risque | 0 | 0 |
| Salle | 250 | 0 |
| Chef de projet | 500 | 60 |
| Assistant de chef projet | 500 | 60 |
| Installation d’outils collaboration | 0 | 14 |
| **Développement** | Développeur web | 450 | 60 |
| Designer | 450 | 60 |
| Logiciels développement | 0 | 6 |
| Rédacteur de compte rendu | 0 | 10 |
| Suiveur statistique du site (analyse  mensuel) | 300 | 30 |
| **Implémentation** | Evolutions des nouvelles fonctionnalités | 500 | 40 |
| Infogérance | 100 | 24 |
| Compagne de pub | 300 | 30 |
| Rédacteur du manuel du detecteur | 100 | 60 |
| **Test** | Tests de validation | 400 | 30 |
| Mise à jour des outils | 100 | 10 |
| Maintenance des machine s | 500 | 60 |
|  |  |  |
| **Total 16600 674** | | | |

Ressources matériels :

# CONCLUSION :

Ce document admet une importance capitale et sera améliorer au fur et à mesure de l’avancement du projet. Pour cela, nous avons cité que le budget prévisionnel du projet.